Objetivos

Fecha:	17 de Diciembre del 2016
Materia:	Formulación y Ejecución de Proyectos
Instructor:	Ignacio García
Nivel:	NAC Paralelo E
Integrantes:	Eduardo Villota / Maria de los Ángeles Melo / Wilson Quishpe / Christian Andrade
Tema:	Establecer Objetivos General y Específicos

Presentación de Proyecto:

Un CMS (Content Manager Sistem) o Sistema Gestor de Contenidos (Sistema Gestor De Contenidos) es una herramienta que facilita el uso y administración de un sitio web, de tal forma que el usuario no necesariamente debe conocer técnicas de desarrollo web, así como también no es necesario la contratación de un desarrollador web para la modificación de los contenidos, los Sistema Gestor de Contenidos no permiten la modificación de la estructura y apariencia del sitio pero facilitan su administración.

Objetivo General:
Diseñar un Sistema Gestor de Contenidos CMS (Content System Management) destinado al manejo y administración de la página web de la clínica dental Ridental para mejorar el funcionamiento.

Objetivos Específicos:

1. Estructurar la página web y sus contenidos
2. Establecer políticas de contenidos
3. Definir el Funcionamiento de un CMS (sistema gestor de contenidos).
4. Creación Manual de Usuario
5. Crear diccionario de palabras claves para facilitar la ubicación por buscadores
6. Crear una interfaz independiente del contenido y viceversa.
7. Implementar una herramienta para el seguimiento del uso de la pagina web
8. Implementar formulario de texto enriquecido

Viabilidad Técnica Y Financiera

Viabilidad Técnica

Para el desarrollo del presente proyecto son necesarios los siguientes elementos agrupados por categoría:

Metodología:
Para obtener el producto que el cliente necesita, se va a proceder con la utilización de las siguientes técnicas:
1. Entrevista o reunión con los funcionarios representantes de la clínica
2. Investigar las opciones y métodos que mejor se acoplen al proyecto
3. Elaborar una propuesta para el desarrollo del proyecto
4. Realizar la investigación científica para el desarrollo técnico del proyecto
5. Entrevista con usuarios del sistema para definir las características del mismo
6. El desarrollo del sistema se va a realizar mediante la metodología de desarrollo Modelo-Vista-Controlador (MVC o MCV en inglés), para dividir los componentes del sistema de forma que sean independientes en su funcionamiento, ésta técnica nos permite obtener un sistema sostenible, mantenible y escalable en el tiempo.

Procesos:
Los procesos de desarrollo del Sistema Gestor de Contenidos son:

1. Recolección de información referente al Sistema Gestor de Contenidos
2. Elaboración de la propuesta
3. Análisis para la implementación del sistema
4. Desarrollo del Sistema Gestor de Contenidos
5. Entrega y depuración Sistema Gestor de Contenidos
6. Entrega y finalización del proyecto

Insumos:
Los insumos necesarios para el desarrollo del Sistema Gestor de Contenidos son detallados en la siguiente tabla:

Can	Detalle insumo	Valor
1	Oficina equipada con escritorios y pizarra	400.00
4	Computadores	480.00
1	Servicio de Internet	120.00
1	Impresora	100.00
4	Cartucho de tinta diferentes colores	50.00
4	Resmas de papel	20.00
1	Hosting y Dominio	89.00
1	Transporte	30.00
Total Componentes		1.200,00

Insumos
Personal?
El servidor va por cuenta del cliente, entra en insumos

Análisis de impacto ambiental y de riesgos
De acuerdo al análisis realizado podemos clasificar el proyecto en la Categoría 2 que expresa lo siguiente:

Nuestro proyecto no afecta al medio ambiente, ni directa o indirectamente, ya que su fin es la creación de una página web, por tanto, no se requiere de un estudio de impacto ambiental.

Sostenibilidad Social
El proyecto está orientado para el consumo del público en general sin discriminación sociocultural ni de género, el sitio tiene una sección dedicada a la impartición de conocimientos de utilidad para el público en general, como son: identificación de problemas bucales comunes con las posibles soluciones, además del listado de los servicios que la clínica Ridental tiene a su disposición.

Componentes / Rubros	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)					TOTAL
	Externas		Internas
	Crédito	Cooperación	Crédito	Fiscales	Autogestion	A. Comunidad
1- Estructurar la página web y sus políticas de contenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00
1.1 Encuesta clínica Rindental	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	-
1.2 Encuesta Externa a publico en General	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	-
1.3 Definir política de contenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	-
2- Definir el Funcionamiento de un CMS (sistema gestor de contenidos).	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
2.1 Definir aplicación Back End	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	-
2.2 Definir aplicación Front End	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	-
3 Crear una interfaz independiente del contenido y viceversa	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
3.1. Análisis de encuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	-
4- Crear diccionario de palabras claves para facilitar la ubicación por buscadores	0.00	0.00	0.00	00.00	190.00	0.00	190.00
4.1. Encontrar palabras claves de sitio	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	-
4.2. Estructura de contenidos a las palabras claves	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	-
5- Implementar una herramienta para el seguimiento del uso de la pagina web	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
5.1. Conexion de la pagina web con Google Analytics	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	-
6- Implementar formulario de texto enriquecido	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
6.1. Diseño de formularios enriquecido para creación de contenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	-
8- Creación Manual de Usuario	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Manual de Usuario Adminitrador	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-
Manual de Usuario de Instalación	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-
Manual de uso del sitio	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1700	0.00	1700